**会议纪要**

****

项目名称： MusicDream微信小游戏

专业班级： 软工1903

小组成员：林安晨、许淇凯、孙雷明

指导教师： 杨枨

|  |
| --- |
| 会议标题 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.17 | 7：00-7：20 | 微信电话会议 |

|  |  |
| --- | --- |
| 会议组织者 | 林安晨 |
| 会议类型 | 项目详细设计会议 |
| 主持人 | 林安晨 |
| 记录员 | 许淇凯 |
| 计时员 | 孙雷明 |
| 与会者 | 许淇凯、孙雷明、林安晨 |

|  |
| --- |
| 上一阶段打分 |

|  |  |
| --- | --- |
| 8分钟 | 林安晨、孙雷明、许淇凯 |
| 结论 | 林安晨负责程序流程图内容和搜集材料，完成情况良好，组内打分平均分91  许淇凯负责盒图和pad图程序流程图内容在过程图形绘制过程中，部分图形的绘制结果不完整或偏离主题，需要重新绘制，组内打分平均分88  孙雷明负责判定表、jackson图需要增删改，绘制结果不完整，组内打分平均分89 |

|  |
| --- |
| 上一阶段总体问题以及解决方法 |

|  |  |
| --- | --- |
| 5分钟 | 许淇凯、林安晨 |
| 结论 | 1. 在过程图形绘制过程中，部分图形的绘制结果不完整或偏离主题，需要根据上课内容重新绘制。 2. 文档编辑过程中，发现额外增加内容。需要加入新的任务 |

|  |
| --- |
| 下一阶段任务布置 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2分钟 | 孙雷明、林安晨 |
| 结论 | 通过会议讨论，将本周任务分为以下几点：孙雷明负责上阶段完成任务详细设计中判定表、jackson图需要增删改，截至11月23日。此阶段，先完成jackson图、  ER图和HIP图需要重新绘制。 |