**会议纪要**

****

项目名称： MusicDream微信小游戏

专业班级： 软工1903

小组成员：林安晨、许淇凯、孙雷明

指导教师： 杨枨

|  |
| --- |
| 会议标题 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.19 | 5：00-5：20 | 微信电话会议 |

|  |  |
| --- | --- |
| 会议组织者 | 林安晨 |
| 会议类型 | 项目详细设计会议 |
| 主持人 | 林安晨 |
| 记录员 | 许淇凯 |
| 计时员 | 孙雷明 |
| 与会者 | 许淇凯、孙雷明、林安晨 |

|  |
| --- |
| 上一阶段打分 |

|  |  |
| --- | --- |
| 8分钟 | 孙雷明、林安晨、许淇凯 |
| 结论 | 上一阶段任务完成，  林安晨负责程序流程图内容和搜集材料，完成情况良好，组内打分平均分91  许淇凯负责盒图和pad图程序流程图内容重新绘制，完成情况良好，组内打分平均分89  孙雷明负责判定表、jackson图，完成情况良好，组内打分平均分90。 |

|  |
| --- |
| 上一阶段总体问题以及解决方法 |

|  |  |
| --- | --- |
| 5分钟 | 孙雷明、林安晨 |
| 结论 | 在过程图形绘制过程中，jackson图的绘制遇上困难，需要其他成员帮助。 |

|  |
| --- |
| 下一阶段任务布置 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2分钟 | 孙雷明、林安晨、许淇凯 |
| 结论 | 根据HIPO图分配界面设计与实现，1 微信登录（玩家信息）以及主页面各个接口的跳转；2游戏主页面；3排行榜页面； 4设置界面（个人信息界面）；5管理员界面 商城界面；6选关。 |